**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**«Благоустройство территории поселения Новофедоровское»**

**(наименование муниципальной программы)**

за январь - июнь 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2019 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.)  |
|  1  |  2  |  3  |  5  |
| **Подпрограмма 1 «Озеленение территории поселения»** | **3549,86** | **1731,11** | **1731,11** |
| Озеленение территории поселения  | 3349,86 | 1628,06 | 1628,06 |
| Санитарная обрезка, кронирование деревьев, обработка от кароеда | 200,00 | 103,05 | 103,05 |
| **Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство территории поселения»** | **1514,19** | **0** | **0** |
| Благоустройство дворовых территорий поселения | 1444,19 | 0 | 0 |
| Технический надзор за выполнением работ по благоустройству | 70,00 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3 «Содержание объектов благоустройства»**  | **25079,20** | **8953,76** | **8950,04** |
| Содержание дворовых территорий | 12152,46 | 6152,72 | 6152,72 |
| Содержание детских площадок в деревнях | 2099,86 | 660,45 | 660,45 |
| Содержание объектов благоустройства, в том числе территории у памятника Павшим воинам в Великую Отечественную войну и сквера, въездного знака, благоустроенной территории внутри автодорог Центральной и Кольцевой | 2927,81 | 867,94 | 867,94 |
| Прочие мероприятия по благоустройству, включая ремонт шахтных колодцев, разметку автопарковок, ремонт объектов благоустройства, установку дорожных знаков, окос травы и борщевика, ликвидацию несанкционированных свалок | 7286,72 | 1244,95 | 1241,23 |
| Устройство уличной библиотеки | 30,00 | 27,7 | 27,7 |
| Разработка ПСД городского общественного пространства | 582,35 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4 «Регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных»** | **2597,51** | **1039,25** | **855,10** |
| Организация мероприятий по отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), чипированию, содержанию в послеоперационных стационарах и приютах, безнадзорных и бесхозных животных | 2597,51 | 1039,25 | 855,10 |
| **Итого по муниципальной программе**  | **32740,76** | **11724,12** | **11536,25** |

 **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Новофедоровское»**

**(наименование муниципальной программы)**

за январь - июнь 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2019 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.)  |
|  1  |  2  |  3  |  5  |
| **Подпрограмма 1 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории и в границах поселения Новофедоровское»** | **50,00** | **0** | **0** |
| Изготовление баннеров и тематических листовок | 50,00 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения Новофедоровское»** | **300,00** | **188,37** | **188,37** |
| Обновление разметки мест стоянки пожарной и специальной техники | 100,00 | 90,79 | 90,79 |
| Оборудование водоемов незамерзающим устройством для круглогодичного забора воды пожарной техникой | 100,00 | 0 | 0 |
| Приобретение систем оповещения о пожаре для установки в квартирах одиноко проживающих гражданам | 100,00 | 97,58 | 97,58 |
| **Подпрограмма 3 «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения поселения Новофедоровское от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **150,00** | **0** | **0** |
| Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях | 150,00 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4 «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселения Новофедоровское»** | **150,00** | **28,00** | **28,00** |
| Обработка водоемов от малярии | 60,00 | 28,00 | 28,00 |
| Сезонная замена знаков на водоемах, приобретение новых знаков взамен утраченных | 90,00 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5 «Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма на территории поселения Новофедоровское»** | **100,0** | **59,20** | **59,20** |
| Изготовление металлических переносных ограждений для мест массового пребывания людей | 100,00 | 59,20 | 59,20 |
| **Итого по муниципальной программе**  | **750,00** | **275,57** | **275,57** |

 **«Организация досуга населения**

**поселения Новофедоровское»**

**(наименование муниципальной программы)**

за январь - июнь 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2019 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.)  |
|  1  |  2  |  3  |  5  |
| **Подпрограмма 1 «Праздничные и культурно - досуговые мероприятия для населения»** | 1649,00 | 703,26 | 675,11 |
| **Подпрограмма 2 «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в сфере молодежной политики»** | 200,00 | 33,91 | 33,91 |
| **Подпрограмма 3 «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в сфере физической культуры и спорта»** | 475,00 | 186,86 | 213,16 |
| **Итого по муниципальной программе**  | **2324,00** | **924,03** | **922,18** |

**«Ремонт муниципального жилого фонда поселения Новофедоровское»**

**(наименование муниципальной программы)**

за январь - июнь 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2019 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.)  |
|  1  |  2  |  3  |  5  |
| Ремонт подъездов многоквартирных жилых домов | 3472,40 | 3318,60 | 3318,60 |
| Взносы на капитальный ремонт в доли муниципальной собственности в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | 1906,30 | 825,50 | 825,50 |
| Ремонт сетей водоснабжения и канализации на территории поселения | 25,00 | 3,50 | 3,50 |
| Поверка и ремонт общедомовых узлов учета в многоквартирных жилых домах | 1195,70 | 595,70 | 595,70 |
| Ремонт общедомового имущества многоквартирных домов | 240,45 | 200,30 | 200,30 |
| Ремонт внешних поверхностей зданий (кровельное покрытие) 2% софинансирование к субсидии города Москвы | 346,95 | 0 | 0 |
| Устройство пандусов и поручней в многоквартирных жилых домах | 310,0 | 0 | 0 |
| **Итого по муниципальной программе**  | **7496,80** | **4943,60** | **4943,60** |

**«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории поселения Новофедоровское»**

**(наименование муниципальной программы)**

за январь - июнь 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2019 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.)  |
|  1  |  2  |  3  |  5  |
| **Подпрограмма 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства»** | **5260,86** | **2322,30** | **2274,68** |
| Содержание ОДХ | 2024,49 | 314,83 | 267,21 |
| Содержание муниципальных тротуаров | 3236,37 | 2007,47 | 2007,47 |
| **Подпрограмма 2** **«Ремонт объектов дорожного хозяйства»** | **2216,55** | **0** | **0** |
| Ремонт объектов дорожного хозяйства | 2186,55 | 0 | 0 |
| Технический надзор за выполнением работ по ремонту объектов дорожного хозяйства | 30,00 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения»** | **673,00** | **297,00** | **297,00** |
| Разработка ПДС на разметку ОДХ | 515,00 | 297,00 | 297,00 |
| Разметка ОДХ пластичными материалами | 158,00 | 0 | 0 |
| **Итого по муниципальной программе**  | **8150,41** | **2619,30** | **2571,68** |

Подготовлено:

Начальник отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета

администрации поселения Новофедоровское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Асеева О.О.

 *подпись*