**Комплексный отчет о выполнении муниципальных программ за 2019 год**

Муниципальный заказчик Администрация поселения Новофедоровское

Источник финансирования Бюджет поселения Новофедоровское

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Объем запланированного финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Не выполнено (с указанием причины) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Новофедоровское** | **641,4** | **641,4** |  |
|  | ***Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории и в границах поселения Новофедоровское***  | ***8,9*** | ***8,9*** |  |
|  | Изготовление баннеров и тематических листовок | 8,9 | 8,9 |  |
|  | ***Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения Новофедоровское*** | ***414,9*** | ***414,9*** |  |
|  | Обновление разметки мест стоянки пожарной и специальной техники | 90,8 | 90,8 |  |
|  | Установка знаков для служебной автотехники | 32,0 | 32,0 |  |
|  | Приобретение систем оповещения о пожаре для установки в квартирах одиноко проживающих граждан | 97,6 | 97,6 |  |
|  | Устройство площадки под пожарные пирсы д.Новиково | 194,5 | 194,5 |  |
|  | ***Мероприятия по гражданской обороне, защите населения поселения Новофедоровское от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*** | ***24,4*** | ***24,4*** |  |
|  | Приобретение средств для проведения мероприятий по гражданской обороне | 24,4 | 24,4 |  |
|  | ***Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселения Новофедоровское*** | ***45,0*** | ***45,0*** |  |
|  | Обработка водоемов от малярии | 28,0 | 28,0 |  |
|  | Сезонная замена знаков на водоемах, приобретение новых знаков взамен утраченных | 17,0 | 17,0 |  |
|  | ***Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма на территории поселения Новофедоровское*** | ***148,2*** | ***148,2*** |  |
|  | Изготовление и приобретение металлических переносных ограждений, информационных стендов для мест массового пребывания людей | 110,9 | 110,9 |  |
|  | Приобретение арочного металлодетектора | 36,0 | 36,0 |  |
|  | Замена знаков безопасности | 1,3 | 1,3 |  |
|  | **Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории поселения Новофедоровское** | **8315,8** | **6584,5** |  |
|  | ***Содержание объектов дорожного хозяйства***  | ***5252,7*** | ***3521,4*** |  |
|  | Содержание ОДХ | 1301,6 | 1134,2 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | Содержание ОДХ (софинансирование) | 792,5 | 683,3 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | Содержание муниципальных тротуаров | 3158,6 | 1703,9 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | ***Ремонт объектов дорожного хозяйства*** | ***2089,4*** | ***2089,4*** |  |
|  | Ремонт объектов дорожного хозяйства (софинансирование) | 2014,4 | 2014,4 |  |
|  | Технический надзор за выполнением работ по ремонту объектов дорожного хозяйства | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Оказание услуг по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов (вырубок из асфальтобетонного покрытия) для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия в ходе выполнения работ по ремонту ОДХ | 45,0 | 45,0 |  |
|  | ***Обеспечение безопасности дорожного движения*** | ***973,7*** | ***973,7*** |  |
|  | Разработка ПСД на разметку ОДХ | 297,0 | 297,0 |  |
|  | Разметка ОДХ пластичными материалами (софинансирование) | 106,3 | 106,3 |  |
|  | Установка дорожных знаков | 72,8 | 72,8 |  |
|  | Выполнение работ по устройству искусственных неровностей | 487,6 | 487,6 |  |
|  | Технический надзор за выполнением работ по разметке ОДХ | 10,0 | 10,0 |  |
|  | **Ремонт муниципального жилого фонда поселения Новофедоровсое** | **7796,8** | **7685,3** |  |
|  | Ремонт подъездов многоквартирных жилых домов | 3318,7 | 3318,7 |  |
|  | Взносы на капитальный ремонт в доли муниципальной собственности в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | 2015,9 | 1986,0 |  |
|  | Ремонт сетей водоснабжения и канализации на территории поселения | 210,0 | 159,0 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | Поверка и ремонт общедомовых узлов учета в многоквартирных жилых домах | 1248,0 | 1247,3 |  |
|  | Ремонт общедомового имущества многоквартирных домов | 400,0 | 370,1 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | Ремонт внешних поверхностей зданий (кровельное покрытие) 2%софинансирование к субсидии города Москвы, технический надзор по ремонту внешних поверхностей зданий (кровельного покрытия) | 392,0 | 392,0 |  |
|  | Устройство пандусов и поручней в многоквартирных жилых домах | 212,2 | 212,2 |  |
|  | **Благоустройство территории поселения Новофедоровское** | **31064,5** | **26337,4** |  |
|  | ***Озеленение территории поселения*** | ***3549,9*** | ***3507,4*** |  |
|  | Озеленение территории поселения | 3349,9 | 3307,4 |  |
|  | Санитарная обрезка, кронирование деревьев, обработка деревьев от короеда, гербицидная обработка от борщевика | 200,0 | 200,0 |  |
|  | ***Комплексное благоустройство территории поселения*** | ***1687,9*** | ***1667,9*** |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий поселения (софинансирование) | 1 444,2 | 1444,20 |  |
|  | Технический надзор за выполнением работ по благоустройству | 70,0 | 50,0 |  |
|  | Закупка МАФ (на основании проекта по благоустройству общественного пространства по адресу пос.Рассудово, ул.Майская у зд.25) (софинансирование) | 173,7 | 173,7 |  |
|  | ***Содержание объектов благоустройства*** | ***23229,2*** | ***18938,1*** |  |
|  | Содержание дворовых территорий | 12091,7 | 10402,7 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Содержание детских площадок в деревнях | 1340,9 | 1038,9 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Содержание объектов благоустройства, в том числе монумента Павшим воинам в Великую Отечественную войну, благоустроенной территории внутри автодорог Центральной и Кольцевой | 2425,0 | 2040,4 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству, включая разметку автопарковок, ремонт объектов благоустройства, ремонт воинских захоронений, обслуживание световых конструкций, ликвидацию несанкционированных свалок и др. | 6273,4 | 4357,9 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ, экономия в результате торгов. |
|  | Устройство уличной библиотеки, пешеходной дорожки, пешеходного мостика, декоративного ограждения, щитов | 518,2 | 518,2 |  |
|  | Разработка ПСД городского общественного пространства | 580,0 | 580,0 |  |
|  | ***Регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных*** | ***2 597,5*** | ***2224,0*** |  |
|  | Организация мероприятий по отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), чипированию, содержанию в послеоперационных стационарах и приютах, безнадзорных и бесхозных животных | 2597,5 | 2224,0 |  |
|  | **Организация досуга населения поселения Новофедоровское** | **2454,0** | **2404,8** |  |
|  | ***Праздничные и культурно-досуговые мероприятия для населения*** | ***1779,0*** | ***1779,0*** |  |
|  | День снятия блокады Ленинграда | 13,8 | 13,8 |  |
|  | Музыкальный фестиваль памяти В.Н.Урскова | 29,7 | 29,7 |  |
|  | Проводы Русской Зимы - Масленица | 29,0 | 29,0 |  |
|  | Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому Дню | 7,2 | 7,2 |  |
|  | Праздничное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества | 39,7 | 39,7 |  |
|  | День памяти узников фашизма | 13,5 | 13,5 |  |
|  | День Победы | 184,4 | 184,4 |  |
|  | День защиты детей | 7,8 | 7,8 |  |
|  | День Выпускника | 83,3 | 83,3 |  |
|  | День Семьи, Любви и Верности | 32,4 | 32,4 |  |
|  | День Соседей | 39,7 | 39,7 |  |
|  | Культурно-массовое мероприятие «Соберемся в школу!» | 14,3 | 14,3 |  |
|  | Годовщина битвы под Москвой | 3,8 | 3,8 |  |
|  | День города Москвы (в т.ч. аренда сцены) | 589,1 | 589,1 |  |
|  | Благотворительная Ёлка | 220,9 | 220,9 |  |
|  | Транспортные расходы на участие в окружных мероприятиях | 291,4 | 291,4 |  |
|  | Транспортные расходы для проведения культурно-массовых мероприятий (участие ансамбля «Кладец» в праздновании 25-летия ЦРК в Латвии города Даугавпилса) | 179,0 | 179,0 |  |
|  | ***Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в сфере молодежной политики*** | ***200,0*** | ***161,4*** |  |
|  | Молодежные акции, посвященные знаменательным датам | 96,3 | 57,7 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | Торжественные мероприятия, посвященные дню матери | 17,6 | 17,6 |  |
|  | Экскурсионное обслуживание молодежных мероприятий | 25,0 | 25,0 |  |
|  | Молодежные мероприятия, посвященные 78- годовщине битвы под Москвой | 13,3 | 13,3 |  |
|  | Транспортные расходы на участие в окружных молодежных мероприятиях | 47,8 | 47,8 |  |
|  | ***Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в сфере физической культуры и спорта*** | ***475,0*** | ***464,4*** |  |
|  | Соревнования «Кузнецовская лыжня» | 64,6 | 64,6 |  |
|  | Участие в чемпионатах по футболу  | 62,0 | 62,0 |  |
|  | Участие в соревнованиях по спортивному туризму | 99,9 | 99,9 |  |
|  | Турниры по футболу, посвященные знаменательным датам | 22,0 | 22,0 |  |
|  | Оплата медицинского обслуживания на спортивных мероприятиях | 24,7 | 14,7 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | Спортивное мероприятие «Новогодние веселые старты» | 8,3 | 8,3 |  |
|  | Транспортные расходы на участие в окружных спортивных мероприятиях | 193,5 | 192,9 |  |

Руководитель Подпись

Ответственный исполнитель Подпись