АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ НОВОФЕДОРОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2022 № 92

О внесении изменений в постановление

администрации поселения Новофедоровское

в городе Москве от 01.10.2021 № 72

«Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство территории

поселения Новофедоровское»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Новофедоровское, постановлением администрации поселения Новофедоровское от 17.09.2019 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ поселения Новофедоровское в городе Москве», постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации поселения Новофедоровское в городе Москве от 01.10.2021 № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Новофедоровское» (далее - постановление):

1.1.    В приложении к постановлению:

1.1.1. 	Раздел I «Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Новофедоровское» изменить, изложив его в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

1.1.2.	Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изменить, изложив его в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению;

1.2.	Приложение 1 к Муниципальной программе «Благоустройство территории поселения Новофедоровское» изменить, изложив его в новой редакции, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 2 к Муниципальной программе «Благоустройство территории поселения Новофедоровское» изменить, изложив его в новой редакции, согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Новофедоровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Новофедоровское Луценко А.В.

Глава администрации			    		                                     А.В. Шутиков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы                                                                                     А.С. Луценко

Главный бухгалтер - начальник отдела

экономики, финансов и бухучета администрации                                  О.О. Асеева

Заведующий сектором правового обеспечения                                      А.А. Ирюпин

Исполнитель:                                                                                              А.А. Оганян

Приложение 1

к постановлению  администрации

поселения Новофедоровское

в городе Москве

от 26.12.2022 № 92

Раздел I. Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство территории поселения Новофедоровское»

| Наименование муниципальной программы | Благоустройство территории поселения Новофедоровское |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устав поселения Новофедоровское. |
| Муниципальный Заказчик муниципальной программы | Администрация поселения Новофедоровское |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел благоустройства и дорожной деятельности администрации поселения Новофедоровское. |
| Цель муниципальной программы | Улучшение внешнего облика территории поселения Новофедоровское, создание благоприятных условий для проживания граждан, комплексное решение проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории поселения. 2. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения. 3. Придание территории современного облика. 4. Создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей. 5. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2022-2024 гг. |
| Ответственный Исполнитель муниципальной программы | Отдел благоустройства и дорожной деятельности администрации поселения Новофедоровское. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Озеленение территории поселения. - Комплексное благоустройство территории поселения. - Содержание объектов благоустройства. - Регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных. |
| Объем и источники финансирования муниципальной Программы | Общий объем средств: 172190,5 тыс. руб. из них: 2022 – 97647,4 тыс.руб.; 2023- 39160,8 тыс.руб.; 2024- 35382,3 тыс.руб. Источник финансирования: средства местного бюджета поселения Новофедоровское |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Эффективное использование бюджетных средств на благоустройство территории. 2. Улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения. 3. Возможность организации занятости детей и подростков. |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией поселения Новофедоровское |

Приложение 2

к постановлению администрации

поселения Новофедоровское

в городе Москве

от 26.12.2022 № 92

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета поселения Новофедоровское за счет средств местного бюджета. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной Программе.

Общий объем финансирования Программы составляет 172190,5 тыс. руб., в том числе:

- Подпрограмма 1 «Озеленение территории поселения» - 12696,9 тыс. руб.;

-  Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство территории поселения» – 49861,6 тыс. руб.;

- Подпрограмма 3 «Содержание объектов благоустройства» - 92584,9 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 «Регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных» 17047,1 тыс. руб.

Приложение 3

к постановлению  администрации

поселения Новофедоровское

в городе Москве

от 26.12.2022 № 92

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения

Новофедоровское»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории поселения Новофедоровское»

| Наименование подпрограммы | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| Озеленение территории поселения | 3018,4 | 4778,5 | 4900,0 | 12696,9 |
| Комплексное благоустройство территории поселения | 40044,2 | 4908,7 | 4908,7 | 49861,6 |
| Содержание объектов благоустройства | 49063,7 | 23710,6 | 19810,6 | 92584,9 |
| Регулирование численности безнадзорных и бесхозяйных животных | 5521,1 | 5763,0 | 5763,0 | 17047,1 |
| ИТОГО: | 97647,4 | 39160,8 | 35382,3 | 172190,5 |

Приложение 4

к постановлению  администрации

поселения Новофедоровское

в городе Москве

от 26.12.2022 № 92

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения

Новофедоровское»

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию муниципальной программы

"Благоустройство территории поселения Новофедоровское" на 2022 год

| N п/п | Мероприятия по реализации | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования на год (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. «Озеленение территории поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Озеленение территории поселения | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 2040,5 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 1.2. | Спил и обследование аварийных и сухостойных деревьев, кустарников | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 11,5 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 1.3. | Обработка от короеда, удаление и окос территории от борщевика, обработка хвойных деревьев | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 920,0 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 1.4. | Акарицидная обработка | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г | 46,4 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | 3018,4 |  |  |
| 4 мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Комплексное благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительный контроль за выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 100,0 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 2.2. | Софинансирование к благоустройству территории жилой застройки | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 659,2 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 2.3. | Выполнение ремонтно-восстановительных работ связанных с покрытиями и элементами сопряжений территорий | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 2286,4 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 2.4. | Устройство стендов, информационных щитов, табличек | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 84,0 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 2.5. | Устройство тротуаров, парковочных пространств | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 1667,1 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 2.6. | Технические условия на предоставление точки подключения уличного наружного освещения | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 22,3 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 2.7 | Устройство контейнерных площадок | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г | 7264,1 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 2.8. | Выполнение работ по разработке проектно-изыскательских работ по комплексному благоустройству территории в д.Зверево, участок № 100 (ЖК Борисоглебское) | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 25432,0 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 2.9. | Поставка уличных урн | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 265,6 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 2.10. | Установка МАФ | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 1913,5 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 2.11. | Разработка концепции благоустройства | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 350,0 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | 40044,2 |  |  |
| 11 мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 3. «Содержание объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание дворовых территорий | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г | 17560,2 | начальник отдела благоустройства и дорожной дея-ти |  |
| 3.2. | Содержание детских и спортивных площадок в деревнях, пешеходных зон | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г | 7500,0 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 3.3. | Содержание монумента Павшим воинам в ВОВ, территории сквера и за сквером, памятника в д. Рассудово и Зосимова Пустынь | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 1400,0 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 3.4. | Содержание благоустроенной территории общественного пространства п. Рассудово, ул. Майская, у зд. 25 | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 1400,0 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 3.5. | Аренда ели | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 350,0 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 3.6. | Вывоз мусора, несанкционированные свалки, сбор мусора вручную в населенных пунктах | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 10000,0 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 3.7. | Содержание информационных стендов и конструкций на территории поселения | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 200,0 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 3.8. | Софинансирование к содержанию дворовых территорий | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 522,2 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 3.9. | Ремонт МАФ, резинового покрытия на детских и спортивных площадках, | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 842,3 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 3.10. | Содержание контейнерных площадок | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 1239,4 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 3.11. | Ремонт и оборудование объектов благоустройства | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 7660,8 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 3.12. | Изготовление технических паспортов | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 79,5 | начальник отдела благоустройства и дорожной дея-ти |  |
| 3.13. | Приобретение материальных | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 169,3 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| 3.14. | Уничтожение клещей | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 140,0 | начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности |  |
| Итого по разделу 3: |  |  |  | 49063,7 |  |  |
| 14 мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 4. «Регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Регулирование численности безнадзорных животных на территории поселения | Бюджет поселения Новофедоровское | 2022 г. | 5521,1 | начальник отдела благоустройства и дорожной дея-ти |  |
| Итого по разделу 4: |  |  |  | 5521,1 |  |  |
| 1 мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 97647,40 |  |  |